REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PODTUREN

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-02/25-01/10

UR.BROJ: 2109-13-01-25-01

Podturen, 29.12.2025.

Na temelju odredbi članka 140. Zakona o vodama („Narodne novine“, broj 66/19, 84/21,47/23), članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18, 32/20), članka 30. Statuta Općine Podturen („Službeni Glasnik Međimurske županije“, broj 8/21) Općinsko vijeće Općine Podturen na svojoj 6. sjednici održanoj dana 29.12.2025.  godine donosi

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

ZA 2025. GODINU

I.

Ovaj Program gradnje vodnih građevina i komunalne infrastrukture u 2025. godini (u daljnjem tekstu: Program) odnosi se na:

- javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

- javna parkirališta

- javne garaže

- javne zelene površine

- građevine i uređaji javne namjene

- javna rasvjeta

- groblja i krematoriji na grobljima

- građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza,

Odredbama članka 140. stavak 2. Zakona o vodama propisano je da građevine oborinske odvodnje s javnih površina i iz građevina iz članka 140. stavka 1. koje se na njih imaju priključiti, u građevinskim područjima, grade i održavaju jedinice lokalne samouprave iz svog proračuna (građevine urbane oborinske odvodnje).

Odredbama članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisana je obveza predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave da donese program gradnje komunalne infrastrukture. Slijedom navedenog, za kalendarsku godinu 2025.  izrađen je ovaj i Program.

Odredbama članka 75. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisan je način financiranja građenja komunalne infrastrukture.

Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova građenja komunalne infrastrukture, provedbe stručnog nadzora građenja  (u daljnjem tekstu: procjena troškova građenja) komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

Troškovi iz stavka 1. ovoga članka iskazuju se u programu građenja infrastrukture odvojeno za svaku građevinu i ukupno te se iskazuju prema izvoru njihova financiranja.

Troškovi građenja komunalne infrastrukture obuhvaćaju troškove:

- zemljišta na kojem će se graditi komunalna infrastruktura

- uklanjanja i izmještanja postojećih građevina i trajnih nasada

- sanacije zemljišta (odvodnjavanje, izravnavanje, osiguravanje zemljišta i sl.), uključujući i zemljišta koja je jedinica lokalne samouprave stavila na raspolaganje

- izrade projekata i druge dokumentacije

- ishođenja akata potrebnih za izvlaštenje, građenje i uporabu građevina komunalne infrastrukture

- građenja i provedbe stručnog nadzora građenja komunalne infrastrukture

- evidentiranja u katastru i zemljišnim knjigama.

II.

OPIS POSLOVA S PROCJENOM TROŠKOVA ZA GRADNJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Objekti i naznaka poslova s procijenjenim troškovima iskazanim u EURIMA za gradnju komunalne infrastrukture u 2025. godini navode se u sljedećem pregledu:

| OPIS POSLOVA | I.IZMJENA | II. IZMJENA |
| --- | --- | --- |
| - NERAZVRSTANE CESTE | 807.500,00 | 513.875,00 |
| 1.1. Izgradnja rotora na ulazu u Podturen | 300.000,00 | 0,00 |
| 1.1.1. Gradnja rotora | 300.000,00 | 0,00 |
| 1.2. Izgradnja ceste uz NK Podturen | 300.000,00 | 306.375,00 |
| 1.2.1. Gradnja | 298.000,00 | 300.000,00 |
| 1.2.2. nadzor | 2.000,00 | 6.375,00 |
| 1.3. projektna dokumentacija - ugibalište | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.3.1. dokumentacija | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.4.Izgradnja usporivača prometa na ulazu u Sivicu | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 1.4.1 Gradnja | 79.000,00 | 79.000,00 |
| 1.4.2. nadzor | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.5.Izgradnja usporivača prometa Sivica-Vratišinec | 2.000,00 | 2.000,00 |
| - Gradnja | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.6.Pametna prometna rješenja | 120.000,00 | 120.000,00 |
| - Gradnja | 118.000,00 | 118.000,00 |
| - Nadzor | 2.000,00 | 2.000,00 |
| - Prometna sigurnost Novakovec | 1.500,00 | 1.500,00 |
| - Izrada projektne dokumentacije – kamere za brzinu Novakovec | 1.500,00 | 1.500,00 |
| - JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA | 10.000,00 | 0,00 |
| 2.1. MO Ferketinec – trim staza | 10.000,00 | 0,00 |
| 2.1.1. Gradnja | 9.800,00 | 0,00 |
| 2.1.2.Nadzor | 200,00 | 0,00 |
| - JAVNA PARKIRALIŠTA- Miklavec | 30.000,00 | 9.000,00 |
| 3.1. Izgradnja parkirališta Miklavec | 30.000,00 | 9.000,00 |
| 3.1.1 gradnja | 29.400,00 | 8.800,00 |
| 3.1.2 nadzor | 600,00 | 200,00 |
| - JAVNE GARAŽE | 0,00 | 0,00 |
| - JAVNE ZELENE POVRŠINE | 153.000,00 | 75.000,00 |
| 5.1. Rasvjeta malonogometnog igrališta u Celinama | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 5.1.1. Gradnja | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 5.1.2. Nadzor | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2. Izgradnja staze NK GRANIČR | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 5.2.1. Gradnja | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 5.2.2. nadzor | 500,00 | 500,00 |
| 5.3. Uređenje okoliša dječjeg igrališta u Miklavcu | 15.000,00 | 36.000,00 |
| 5.3.1. Gradnja | 14.750,00 | 35.280,00 |
| 5.3.2. nadzor | 250,00 | 720,00 |
| 5.4.Izgradnja most Miklavec | 13.000,00 | 0,00 |
| 5.4.1. Gradnja | 12.500,00 | 0,00 |
| 5.4.2. Nadzor | 500,00 | 0,00 |
| 5.5.Edukacijsko-rekreacijski park „Berek“ | 86.000,00 | 0,00 |
| 5.5.1.Gradnja | 84.000,00 | 0,00 |
| 5.5.2.Nadzor | 2.000,00 | 0,00 |
| - GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE | 0,00 | 0,00 |
| - JAVNA RASVJETA | 12.400,00 | 12.400,00 |
| 7.1.Izrada projektne dokumentacije – javna rasvjeta – ulica kod NK Podturen | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 7.1.1. izrada projektne dokumentacije | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 7.2.Javna rasvjeta Lončarevo | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 7.2.1.Gradnja | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 7.2.2.Nadzor | 200,00 | 200,00 |
| - GROBLJA I GROBNE KUĆE | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 8.1. Groblje Sivica | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 8.1.1. dodatno ulaganje | 12.000,00 | 12.000,00 |
| - GRAĐEVINE NAMJENJENE OBAVLJANJU JAVNOG PRIJEVOZA | 0,00 | 0,00 |
| 10.DRUGE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 0,00 | 1.165.825,00 |
| 10.1.Izgradnja kanalizacije | 1.126.000,00 | 1.118.625,00 |
| 10.1.1. gradnja kanalizacije | 1.126.000,00 | 1.118.625,00 |
| 10.2. Izgradnja kanala oborinske odvodnje Podturen | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 10.2.1. Gradnja | 39.200,00 | 39.200,00 |
| 10.2.2. nadzor | 800,00 | 800,00 |
| 10.3.Izgradnja kanala oborinske odvodnje Sivica | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 10.3.1.Gradnja | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 10.3.2.Nadzor | 100,00 | 100,00 |
| 10.4.Plinovod Novakovec | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 10.4.1.Gradnja | 3.200,00 | 3.200,00 |
| SVEUKUPNO: | 2.198.100,00 | 1.788.100,00 |

Zbirni iskaz izvora financiranja za gradnju komunalne infrastrukture

| IZVOR FINANCIJSKIH SREDSTAVA | Iznos u EUR |
| --- | --- |
| Komunalni doprinos | 33.000,00 |
| Vodni doprinos | 50,00 |
| Naknada za korištenje prostora elektrana | 5.000,00 |
| Ostali prihodi od nef. imovine - legalizacija | 500,00 |
| Proračun Općine | 1.649.550,00 |
| Kapitalne pomoći | 100.000,00 |
| SVEUKUPNO: | 1.788.100,00 |

III.

Ove II. Izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2025. godinu objaviti će se u Službenom glasniku Međimurske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća:

Vjenceslav Hranilović,bacc.ing.aedif.